### Plan de Trabajo para Proyecto NCIE

El presente documento detalla la planificación estratégica y técnica para la optimización del portal NCIE-2026. El proyecto tiene como objetivo principal la evolución de la plataforma actual mediante la implementación de nuevos modelos de datos, así como la ejecución de mejoras técnicas en la arquitectura del sistema y actualizaciones en la interfaz gráfica para potenciar la experiencia del usuario.

Para garantizar la eficiencia en el desarrollo, se ha adoptado un entorno de trabajo optimizado para sistemas macOS, priorizando herramientas nativas y de alto rendimiento como Laravel Herd y Dbngin. Este enfoque permite una gestión ágil de los recursos de hardware y una compilación de assets más fluida.

El plan de trabajo se divide en cuatro fases críticas:

- Alistamiento y Diagnóstico: Configuración del entorno y auditoría del código base.

- Desarrollo Técnico: Refactorización del backend y normalización de la base de datos.

- Evolución Visual: Modernización del frontend y optimización de la responsividad.

- Despliegue y Control: Aseguramiento de la calidad mediante control de versiones y monitoreo en entornos de producción.

A continuación, se desglosa el checklist de requisitos técnicos y el cronograma detallado de ejecución para el periodo 2026:

## Checklist de Recursos y Entorno de Desarrollo

### 1. Software y Entorno de Ejecución (Core)

- Servidor Local: Laravel Herd configurado y activo (reemplaza XAMPP para optimización en Apple Silicon).

- Entorno PHP: Versión 8.2 o superior habilitada en el Path del sistema.

- Runtime de JavaScript: Node.js (versión LTS) y NPM instalados para la compilación de assets.

- Gestor de Dependencias PHP: Composer instalado y actualizado globalmente.

- Motor de Base de Datos: DBngin con servicio MySQL activo.

- Cliente de Base de Datos: TablePlus o Sequel Ace (para gestión ágil de esquemas).

### 2. Control de Versiones y Edición

- Repositorio Git: Acceso verificado y clonado de NCIE-2026/NCIEPortal.

- Configuración SSH: Llaves vinculadas para push/pull sin interrupciones.

- IDE / Editor: Visual Studio Code o Cursor con extensiones para PHP/Laravel.

- Estandarización: Laravel Pint (u otro linter) configurado para asegurar la calidad de las mejoras técnicas.

### 3. Insumos de Información y Datos

- Base de Datos Inicial: Backup u868517925_ncie.sql importado correctamente.

- Variables de Entorno: Archivo .env configurado con credenciales locales.

- Credenciales de Acceso: Cuenta de Administrador activa para pruebas de nuevos modelos.

- Matriz de Roles: Definición de permisos para los perfiles.

- Documentación Técnica: Lista de requerimientos específicos para el desarrollo de nuevos modelos.

### 4. Hardware y Conectividad

- Equipo: MacBook Air (Arquitectura ARM) con sistema operativo actualizado.

- Memoria RAM: Verificación de disponibilidad (mínimo 8GB) para ejecución simultánea de servicios, IDE y navegador.

- Conexión a Red: Acceso estable a internet para sincronización de dependencias y repositorios.

Cronograma de actividades

| Actividad | Periodo de Ejecución | Descripción Técnica de la Tarea |
| --- | --- | --- |
| Recepción del proyecto | 5 al 9 de marzo | Fase de transferencia de activos, entrega de documentación técnica y acceso a los repositorios oficiales. |
| Análisis e instalación de herramientas | 12 al 15 de marzo | Configuración del entorno de desarrollo local (servidores, compiladores y gestores de dependencias) bajo estándares actuales. |
| Organización de código y análisis de arquitectura | 16 de marzo al 5 de abril | Auditoría técnica de la estructura existente, revisión de patrones de diseño y planificación de la escalabilidad de nuevos modelos. |
| Implementación de mejoras en el Frontend | 6 al 26 de abril | Optimización de la interfaz de usuario (UI), actualización de estilos visuales y mejora de la responsividad mediante frameworks modernos. |
| Implementación de mejoras en el Backend | 6 de abril al 6 de mayo | Refactorización de lógica de negocio, creación de nuevos modelos de datos y optimización de controladores para mayor rendimiento. |
| Análisis y mejoras en la base de datos | 7 al 28 de mayo | Normalización de tablas, optimización de consultas (queries) y ejecución de migraciones para soportar las nuevas funcionalidades. |
| Implementación de actualizaciones y mejoras generales | 24 de agosto al 13 de sept. | Integración de módulos técnicos adicionales y ajustes finales sobre las funcionalidades desarrolladas previamente. |
| Análisis y control de versiones | 14 de sept. al 16 de octubre | Revisión de ramas de desarrollo, resolución de conflictos y consolidación del código para asegurar la integridad del repositorio. |
| Implementación en entorno de producción | 16 de octubre al 8 de nov. | Despliegue del sistema actualizado en el servidor final, configuración de certificados y ajuste de variables de entorno productivas. |
| Monitoreo de pruebas en producción | 9 al 30 de noviembre | Fase de aseguramiento de calidad (QA), detección de errores en tiempo real y verificación de estabilidad bajo tráfico de usuarios. |