## Reporte de Avances Técnicos: Normalización de Tablas y Revisión de Integridad Referencial (Décimo sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 11 al 17 de mayo de 2026. Fase del cronograma: Análisis y mejoras en la base de datos (semana 2 de 4). Fecha del reporte: 15 de mayo de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la segunda semana de la fase de análisis y mejoras de la base de datos del proyecto NCIEPortal. A partir del inventario del esquema levantado la semana anterior, se revisó la integridad referencial entre las tablas del dominio y el grado de normalización de sus columnas y tablas pivote. Como resultado, se dispone de un conjunto de propuestas de ajuste documentadas y de un procedimiento de migración limpia para validarlas en el entorno local sin comprometer los datos existentes.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas esta semana para la normalización del esquema y la revisión de su integridad referencial incluyen:

- Verificación de Cascadas y Unicidad: Se comprobó que las tablas alumnos, gestores y administrativos dependen de users mediante user_id con borrado en cascada, y que inscripciones conserva la restricción única sobre user_id y curso_id, al igual que numero_control en alumnos.

- Tablas Pivote sin Unicidad Compuesta: Se identificó que gestor_curso, gestor_proyecto y alumno_proyecto definen claves foráneas en cascada, pero carecen de restricción única compuesta, por lo que la prevención de duplicados depende de la lógica de la aplicación, como en AsignacionController; se propuso incorporarla mediante una migración de ajuste.

- Normalización de Tipos de Columna: Se documentó la propuesta de convertir fecha_nacimiento, definida como string(100) en alumnos y como string en gestores, al tipo date, y de sustituir el enum de la columna tipo en alumno_proyecto por string(20), respaldado con la validación in:residencias,servicio_social,propio.

- Depuración de Migraciones Legadas: Se detectó que 2014_10_12_100000_create_password_resets_table.php coexiste con create_password_reset_tokens_table.php, lo que genera dos tablas para la misma función de recuperación de contraseña; se propuso eliminar la migración legada para conservar únicamente la tabla nativa de Laravel 10.

- Decisiones sobre Relaciones no Modeladas: Se registró que presupuestos (motivo, monto decimal(10,2) y fecha) no mantiene relación con proyectos, que posts.user_id carece de borrado en cascada y que horarios.dia almacena los días como cadena separada por comas; cada caso quedó documentado con la decisión adoptada.

- Procedimiento de Migración Limpia: Se especificaron las migraciones de ajuste derivadas de los puntos anteriores y se definió un procedimiento de reconstrucción del esquema con php artisan migrate:fresh --seed en la base de datos local de desarrollo, sin afectar los datos del respaldo original.

El esquema queda revisado en cuanto a integridad referencial, con las propuestas de normalización documentadas y el procedimiento de migración limpia listo para aplicarse en el entorno local. La siguiente semana se concentrará en la optimización de las consultas de los listados y en el diseño de los datos semilla que acompañarán a las migraciones.