## Reporte de Avances Técnicos: Optimización de Consultas y Datos Semilla (Undécimo sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 18 al 24 de mayo de 2026. Fase del cronograma: Análisis y mejoras en la base de datos (semana 3 de 4). Fecha del reporte: 22 de mayo de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la tercera semana de la fase de análisis y mejoras en la base de datos del proyecto NCIEPortal, dedicada a la optimización de consultas y datos semilla. Tras la normalización de la semana anterior, se revisaron las consultas de los controladores, se documentaron propuestas de orden determinista, carga ansiosa de relaciones y normalización de correos, se verificó la portabilidad de las consultas Eloquent y se diseñó la estructura de un conjunto de datos de demostración.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas en materia de consultas y datos semilla incluyen:

- Listados sin Orden Definido: Se identificó que los listados de 14 controladores obtienen registros con Model::all() o ->get() sin orderBy, lo que deja el orden indefinido en motores como PostgreSQL; se propuso ordenar por id o nombre, siguiendo el criterio de InscripcionController, que ordena por fecha_inicio.

- Calendario y Parcial de Áreas: En CursoController::getCursosForCalendar, que alimenta el calendario del panel de administración, el color de cada evento depende de su posición entre 7 colores fijos, por lo que se propuso derivarlo de $curso->id. En WebController@cargar_datos_areas (/areas/{id}) se propuso findOrFail para responder con 404 ante identificadores inexistentes.

- Carga Ansiosa en los Listados: Se revisaron los listados que el panel de administración presenta en tablas DataTables con datos de relaciones (gestor–curso, gestor–proyecto, alumno–proyecto y horarios con gestor y área); se propuso cargar dichas relaciones mediante with() para evitar consultas N+1 al recorrer cada fila.

- Normalización de Correos: Se detectó que el correo no se normaliza a minúsculas: las reglas unique:users, el inicio de sesión y la búsqueda User::where('email', ...) del buzón de sugerencias distinguirían mayúsculas de minúsculas en PostgreSQL; se propuso un mutador en User y un índice único sobre lower(email).

- Seeders y Datos de Demostración: Se revisaron RoleSeeder (166 líneas: 5 roles y 105 permisos) y DatabaseSeeder, que crea el administrador; asimismo, se diseñó la estructura de un seeder de demostración con fechas relativas que cubra las 7 áreas, gestores con horario, alumnos, cursos, inscripciones, proyectos y avisos.

- Portabilidad de las Consultas: Se comprobó que app/ no contiene SQL en bruto (DB::raw) ni funciones propias de MySQL como GROUP_CONCAT o DATE_FORMAT: las consultas se expresan con Eloquent, lo que mantiene el código portable hacia PostgreSQL, motor previsto para una versión futura del despliegue.

Las propuestas quedaron registradas como cambios pendientes de aplicarse en el código y el seeder de demostración permanece en etapa de diseño. Con ello, la fase entra en su última semana, destinada a ejecutar las migraciones en el entorno local y a documentar el esquema resultante.