## Reporte de Avances Técnicos: Ejecución de Migraciones y Cierre de la Fase de Base de Datos (Duodécimo sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 25 al 31 de mayo de 2026. Fase del cronograma: Análisis y mejoras en la base de datos (semana 4 de 4). Fecha del reporte: 29 de mayo de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la cuarta y última semana de la fase de análisis y mejoras de la base de datos de NCIEPortal, concluida el 28 de mayo conforme al cronograma. Se reconstruyó el esquema en el entorno local mediante una migración limpia con datos semilla, se verificaron roles, permisos y usuario administrador, se documentaron los procedimientos de reinicio de secuencias y respaldo, y se consolidó el resumen técnico de la fase.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas para el cierre de la fase de base de datos incluyen:

- Migración Limpia del Esquema: Se ejecutó php artisan migrate:fresh --seed en el entorno local para reconstruir la base de datos. Las 20 migraciones (5 propias de Laravel/Sanctum, 1 de Spatie y 14 del dominio) generaron las 24 tablas previstas.

- Verificación de Roles y Permisos: Tras el sembrado, se verificaron los 5 roles y los 105 permisos definidos en RoleSeeder, así como el usuario administrador creado por DatabaseSeeder. Asimismo, php artisan permission:cache-reset se incorporó como paso final del procedimiento de carga de datos.

- Reinicio de Secuencias: Se documentó el procedimiento para importar datos con identificadores explícitos en motores con secuencias, como PostgreSQL. Consiste en ejecutar setval con pg_get_serial_sequence por tabla (users, alumnos, gestores, cursos, proyectos, tablas pivote, permissions y roles, entre otras) al terminar la carga.

- Documentación de Base de Datos: Se actualizó en el árbol de trabajo local database/README.md, publicado el 17 de abril con la tabla de migraciones, seeders y factories, añadiendo procedimientos de migración limpia (migrate:fresh --seed), reinicio de secuencias y respaldo previo, más la relación de 20 migraciones y 24 tablas.

- Resumen Técnico de la Fase: Se resumió la fase en 7 puntos de normalización y compatibilidad, con una decisión por punto: correos en minúsculas, orden de listados, enum de alumno_proyecto, tipo de fecha_nacimiento, secuencias, migración duplicada de password_resets y errata feha_inicio (corregida solo en la rama de mejora).

- Procedimiento de Respaldo Local: Con referencia al Manual Técnico v1.0, que prevé respaldos diarios por cron a las 02:00 con retención de 7 días, se definió un procedimiento de respaldo de la base local previo a cada reconstrucción: un volcado SQL análogo al respaldo recibido u868517925_ncie.sql.

Con esta semana concluyen las seis fases que conservaron sus fechas originales; la base de datos queda reconstruida y documentada en el entorno local. Dado que el servicio social continúa durante el periodo vacacional, la fase de implementación de actualizaciones y mejoras generales, prevista originalmente del 24 de agosto al 13 de septiembre, se reprograma para iniciar el 1 de junio.