## Reporte de Avances Técnicos: Integración de Módulos Técnicos Adicionales (Decimotercer sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 1 al 7 de junio de 2026. Fase del cronograma: Implementación de actualizaciones y mejoras generales (semana 1 de 3; fase reprogramada del periodo original 24 de agosto al 13 de septiembre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 5 de junio de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la primera semana de la fase de implementación de actualizaciones y mejoras generales del proyecto NCIEPortal, cuyo inicio se reprogramó del 24 de agosto al 1 de junio por la continuidad del servicio durante el periodo vacacional. El trabajo se centró en revisar la integración de la portada rediseñada con los módulos dinámicos (horarios por área, buzón de sugerencias y calendario de cursos), el flujo de avisos y las reglas de inscripción. Además, se diseñaron como propuesta, sin implementarlas, las extensiones para dos casos rechazados en la Bitácora de Pruebas v1.0.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas durante esta semana de integración de módulos incluyen:

- Integración de Horarios por Área: Continuando con la portada rediseñada en abril, se verificó que el selector de áreas consulte mediante AJAX la ruta /areas/{id} (WebController@cargar_datos_areas) y que la vista parcial cargar_datos_areas.blade.php devuelva los gestores de cada área con sus horarios de lunes a viernes.

- Buzón de Sugerencias: Se revisó el formulario #sugerenciaForm de la portada, que envía mediante JavaScript a POST /sugerencias/enviar (SugerenciaController@send); el controlador valida los campos, responde 403 cuando el correo no corresponde a un usuario verificado y remite el mensaje mediante el mailable SugerenciaMail.

- Calendario de Cursos: Se comprobó el calendario del panel de administración (FullCalendar 6.1.18 por CDN, con el archivo local de idioma español fullcalendar/es.global.js), alimentado por CursoController::getCursosForCalendar, que expone únicamente cursos con gestor asignado; se mantiene pendiente que la ruta admin.cursos.calendar-events exija solo auth.

- Módulo de Avisos y Notificaciones: Se examinó el flujo PostEvent, PostListener y PostNotification (canal database), que envía avisos por rol y excluye al autor; se confirmó que POST /mark-as-read falla por la sintaxis 'PostController@markNotification' y se definió, sin aplicarla todavía, la corrección [PostController::class, 'markNotification'].

- Inscripciones y Vistas de Usuario: Se verificó que las reglas de InscripcionController documentadas en el diagnóstico de marzo siguen vigentes en la rama de mejora; se revisaron las vistas Mis cursos (paginación de 10 y abandono del curso) y Mis proyectos (paginación de 6 y tipo de participación residencias|servicio_social|propio).

- Propuesta de Extensiones: Con base en los casos rechazados ACD-06 y PST-02 de la Bitácora de Pruebas v1.0, se diseñaron, sin implementarlos todavía, una columna cupo en cursos con su verificación en InscripcionController y los métodos edit, update y destroy en PostController.

La integración de los módulos dinámicos con la portada rediseñada queda revisada y documentada, con el flujo de avisos y las reglas de inscripción verificados en el código y las extensiones de cupo y edición de avisos definidas como propuesta. La siguiente semana se ejecutarán pruebas funcionales por módulo con base en la Bitácora de Pruebas v1.0.