## Reporte de Avances Técnicos: Pruebas Funcionales por Módulo y Ajustes de Funcionalidad (Decimocuarto sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 8 al 14 de junio de 2026. Fase del cronograma: Implementación de actualizaciones y mejoras generales (semana 2 de 3; fase reprogramada del periodo original 24 de agosto al 13 de septiembre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 12 de junio de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la segunda semana de la fase de actualizaciones y mejoras generales del proyecto NCIEPortal, dedicada a la verificación funcional por módulo. Se tomó como guion la Bitácora de Pruebas v1.0: sus casos se ejecutaron nuevamente en el entorno local sobre la rama de mejora y los resultados se contrastaron con el registro institucional. En paralelo, se revisó el conjunto de pruebas propio y se documentaron los ajustes necesarios.

### 2. Actividades Realizadas

Las actividades de verificación funcional ejecutadas durante la semana incluyen:

- Reejecución de la Bitácora Institucional: Se tomaron como guion los 39 casos institucionales de ocho módulos (DEP 6, SEC 9, USR 4, ARE 3, ACD 6, PRJ 5, PST 2 y UIX 4); los funcionales se repitieron localmente sobre la rama Inicio_Mejora y los seis de despliegue se contrastaron documentalmente.

- Contraste con el Registro Institucional: Los resultados se compararon con el estado asentado en la bitácora (32 casos aceptados, 2 parciales y 5 rechazados). Se confirmó que los defectos de SEC-09, USR-03, ACD-06 y PST-02 siguen presentes en el código de la rama de mejora.

- Verificación de Matriz de Roles: Se validaron los cinco roles (admin, administrativo, gestor, alumno y usuario) frente al menú filtrado con @can y la protección de rutas con can:, conforme a los casos definidos en RbacTest: 403 para alumno y gestor en /admin/usuarios.

- Pruebas de Seguridad e Identidad: Se recorrieron el flujo de registro con aceptación de términos y verificación de correo por SMTP de Gmail, la recuperación de contraseña (SEC-03, parcial por depender de la configuración de correo) y el bloqueo temporal tras cinco intentos de acceso por minuto (SEC-08).

- Validaciones de Inscripción a Cursos: Continuando con el módulo de inscripciones revisado la semana anterior, se ejecutó el caso ACD-05 (matriculación de alumno) sobre la rama de mejora: las tres reglas de InscripcionController rechazaron los intentos inválidos, en coincidencia con el estado aceptado en la bitácora.

- Revisión de las Pruebas Propias: Al revisar ProyectoTest, se detectó que cinco de sus siete pruebas envían POST /admin/proyectos, URI que responde 405 porque la ruta de alta es POST /admin/proyectos/create (admin.proyectos.store), y que la prueba con imagen omite Storage::fake(). El ajuste quedó documentado.

Al cierre de esta semana, el sistema cuenta con una verificación funcional por módulo alineada con el registro institucional; los defectos heredados quedan confirmados y los ajustes de las pruebas propias, documentados. La última semana de la fase, que concluye el 21 de junio, se dedicará a consolidar las mejoras generales y la documentación técnica.