## Reporte de Avances Técnicos: Consolidación de Mejoras Generales y Documentación (Decimoquinto sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 15 al 21 de junio de 2026. Fase del cronograma: Implementación de actualizaciones y mejoras generales (semana 3 de 3; fase reprogramada del periodo original 24 de agosto al 13 de septiembre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 19 de junio de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la tercera y última semana de la fase de implementación de actualizaciones y mejoras generales del proyecto NCIEPortal, que concluye el 21 de junio conforme a la reprogramación. Se realizaron los ajustes finales sobre las funcionalidades desarrolladas previamente (compilación de recursos, revisión de dependencias, registro de residuos pendientes y actualización de la documentación) y se consolidó una lista única de pendientes con los casos no aceptados de la Bitácora de Pruebas v1.0 y los hallazgos propios.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas para el cierre de la fase de mejoras generales incluyen:

- Compilación de Recursos de Interfaz: Se ejecutó npm run build con vite ^5 para compilar resources/sass/app.scss y resources/js/app.js en public/build como app.css y app.js con hash de contenido, junto con su manifest.json; se verificó que la directiva @vite de layouts/app.blade.php y layouts/app2.blade.php los resuelve.

- Revisión de Dependencias: Se revisaron las restricciones de versión de composer.json y package.json (laravel/framework ^10.10 con 10.48.29 instalado, spatie/laravel-permission ^6.20, laravel/ui ^4.6, vite ^5 y bootstrap ^5.3 en la rama de mejora); se conservaron las versiones fijadas en composer.lock y package-lock.json, sin aplicar actualizaciones mayores.

- Registro de Residuos Pendientes: Se verificó que default1.php, página por defecto del alojamiento anterior, quedó eliminado en la rama de mejora Inicio_Mejora; el marcador public/hot y el script Zaraz de login.blade.php se registraron como pendientes para la limpieza del repositorio.

- Documentación de Arranque: Se actualizó en el árbol de trabajo local la guía de arranque, que comprende composer install, php artisan key:generate, php artisan migrate --seed y npm run build, así como la ejecución del conjunto de pruebas funcionales con .env.testing (SQLite en memoria).

- Verificación de Recursos del Plan: Se contrastó la lista de verificación de recursos del Plan de Trabajo (PHP 8.2, Composer 2, Node LTS y cliente de base de datos) con el entorno utilizado, XAMPP para macOS sobre un volumen externo, y se actualizaron las entradas que diferían.

- Consolidación de Pendientes Técnicos: Se integraron en una lista única los 5 casos rechazados de la Bitácora de Pruebas v1.0 (SEC-09, USR-03, ACD-06, PST-02, UIX-04), los 2 parciales (SEC-03, ARE-03) y los hallazgos propios: rutas admin.proyecto_gestores sin can:, POST /mark-as-read, fecha_nacimiento como cadena y listados sin ORDER BY.

Con esta semana concluye la fase de mejoras generales. El sistema opera en el entorno local con los recursos compilados, las dependencias documentadas y una lista única que orienta las correcciones pendientes. El 22 de junio inicia el análisis y control de versiones (originalmente el 14 de septiembre), centrado en la revisión de las ramas del repositorio.