## Reporte de Avances Técnicos: Revisión de Ramas y Estrategia de Control de Versiones (Decimosexto sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 22 al 28 de junio de 2026. Fase del cronograma: Análisis y control de versiones (semana 1 de 5; fase reprogramada del periodo original 14 de septiembre al 16 de octubre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 26 de junio de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la primera semana de la fase de Análisis y control de versiones, cuyo inicio se adelantó del 14 de septiembre al 22 de junio para dar continuidad al servicio durante el periodo vacacional. Se revisó el estado del repositorio de desarrollo Joshua-Velasco/NCIEPortal, sus ramas e historial de commits, para precisar qué cambios están versionados, detectar artefactos ajenos al código fuente y definir las convenciones de versionado de la fase.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas para la revisión del repositorio y la definición de la estrategia de versionado incluyen:

- Inventario del Repositorio de Desarrollo: Se revisó el repositorio público Joshua-Velasco/NCIEPortal, creado el 17 de abril de 2026, el cual registra 3 commits y 2 ramas (main e Inicio_Mejora), sin pull requests, etiquetas ni versiones publicadas, lo que evidencia la ausencia de un flujo formal de integración.

- Trazabilidad del Historial de Commits: Se documentó la secuencia de commits: 7005b24 (árbol completo inicial, fechado el 27 de febrero y publicado en abril), ef0e41e en main (17 de abril; 11 archivos de integración continua, análisis estático y pruebas) y 9903012 en Inicio_Mejora, un commit adelante y sin fusionar.

- Revisión del Pipeline de Integración: Se verificó que el flujo .github/workflows/laravel-ci.yml se activa con push y pull request hacia main y develop, aunque develop no existe; en consecuencia, la rama Inicio_Mejora queda fuera de la validación automática, hallazgo registrado como pendiente.

- Detección de Archivos Ajenos: Se confirmó en el árbol versionado el riesgo advertido en el diagnóstico de abril: 200 archivos AppleDouble ._* (entre ellos ._.env) y un archivo .DS_Store, metadatos generados por macOS; el archivo .env real permanece fuera del control de versiones conforme a .gitignore.

- Revisión de Reglas de Exclusión: Se contrastó el archivo .gitignore de ambas ramas: además de /vendor, /node_modules, /public/build y .env, la rama Inicio_Mejora añade /default1.php y /u868517925_ncie.sql, con lo que evita versionar el respaldo de la base de datos y la página residual del alojamiento anterior.

- Definición de Convenciones de Versionado: Se definieron las convenciones de la fase: mensajes de commit descriptivos, integración a main mediante pull request validado por el pipeline y separación de cambios de interfaz y de backend en commits distintos, dado que 9903012 combina rediseño visual, correcciones de controladores y pruebas.

El repositorio queda inventariado, con historial, ramas y reglas de exclusión documentados y las convenciones de versionado definidas para la fase. La siguiente semana continuará con el análisis de las diferencias entre main e Inicio_Mejora y la resolución de los conflictos que surjan al preparar su integración.