## Reporte de Avances Técnicos: Análisis de Diferencias entre Ramas y Resolución de Conflictos (Decimoséptimo sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 29 de junio al 5 de julio de 2026. Fase del cronograma: Análisis y control de versiones (semana 2 de 5; fase reprogramada del periodo original 14 de septiembre al 16 de octubre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 3 de julio de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la segunda semana de la fase de Análisis y control de versiones del proyecto NCIEPortal. Tras la revisión de ramas de la semana anterior, se analizó el diferencial entre Inicio_Mejora y main en el repositorio de desarrollo, se evaluaron posibles conflictos de fusión, se contrastó el repositorio con el árbol de trabajo local y se revisó la documentación versionada. Se obtuvo así un mapa de diferencias y un plan de sincronización.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas durante el análisis de diferencias entre ramas incluyen:

- Cuantificación del Diferencial entre Ramas: Mediante git diff --stat se comparó Inicio_Mejora (9903012) con main (ef0e41e); el diferencial comprende 19 archivos, 2543 líneas añadidas y 1186 eliminadas, concentradas en index.blade.php (+691/−569), main.css (+1354/−373) y cargar_datos_areas.blade.php (+63/−40), con claro predominio de cambios de interfaz.

- Clasificación de los Cambios: Los cambios restantes se clasificaron en correcciones de backend (CursoController.php, ProyectoController.php), pruebas funcionales (AuthTest.php, ProyectoTest.php, RbacTest.php), configuración de calidad (laravel-ci.yml, phpstan.neon, .env.testing), herramientas de interfaz (tailwind.config.js, postcss.config.js, tailwind.css, vite.config.js, package.json) y limpieza (.gitignore, eliminación de default1.php).

- Evaluación de Conflictos de Fusión: El historial muestra que Inicio_Mejora tiene como único antecesor a ef0e41e y que main no registra commits posteriores, por lo que la integración podría resolverse por avance directo (fast-forward) sin conflictos. La fusión queda pendiente hasta concluir la limpieza del repositorio.

- Contraste con el Árbol Local: Se comprobó que la copia de trabajo sobre XAMPP, distinta del clon desde el que se publicó la rama de mejora, no incorpora sus correcciones (conserva la clave feha_inicio y default1.php) y, a la vez, contiene ajustes de fases posteriores sin versionar, por lo que ambas líneas deben conciliarse antes de publicar.

- Plan de Sincronización: Se definió un procedimiento de tres pasos: obtener una copia de la rama de mejora en el equipo personal, trasladar los ajustes locales en commits separados por módulo (interfaz, backend, configuración) y publicarlos para que la rama concentre el trabajo vigente.

- Discrepancias Documentales Anotadas para Corrección: El README.md de main indica clonar desde NCIE-2026/NCIEPortal y expone credenciales de desarrollo; database/README.md cita un respaldo u868517925_ncie.sql nunca versionado y atribuye los permisos a capacidades de Laravel; otros README por carpeta describen cupos, costos y horarios por curso que el esquema no contempla.

Con el diferencial cuantificado y clasificado, la posibilidad de una fusión sin conflictos constatada y las discrepancias documentales registradas, el proyecto dispone de un plan de sincronización. La siguiente semana se abordará la limpieza del repositorio como paso previo a consolidar la rama de mejora.