## Reporte de Avances Técnicos: Consolidación y Limpieza del Repositorio (Decimoctavo sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 6 al 12 de julio de 2026. Fase del cronograma: Análisis y control de versiones (semana 3 de 5; fase reprogramada del periodo original 14 de septiembre al 16 de octubre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 10 de julio de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la tercera semana de la fase de Análisis y control de versiones, dedicada a la consolidación y limpieza del repositorio de desarrollo Joshua-Velasco/NCIEPortal. A partir del análisis de diferencias entre ramas de la semana anterior, se definió y preparó en el árbol local un plan de depuración de residuos, exclusiones del control de versiones, plantillas de configuración por entorno y una puerta de calidad previa a cada publicación, para integrar el código de forma ordenada.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas para la consolidación y limpieza del repositorio incluyen:

- Depuración de Archivos Residuales: Conforme al contraste de la semana anterior, se programó el retiro de default1.php y del marcador public/hot de Vite de la copia de trabajo local, residuos del alojamiento anterior que persisten fuera de la rama de mejora, junto con la sincronización del árbol.

- Exclusión de Metadatos de macOS: Conforme al hallazgo de la primera semana, se preparó el procedimiento para retirar del índice los 200 archivos AppleDouble ._* (incluido ._.env) y el archivo .DS_Store versionados, mediante git rm --cached y reglas permanentes en .gitignore.

- Saneamiento de Plantillas de Configuración: Se revisó .env.example como plantilla de desarrollo y se definió su saneamiento sin valores sensibles; se confirmó el uso de .env.testing (SQLite en memoria) como plantilla de pruebas, para disponer de una plantilla por entorno y mantener .env fuera del control de versiones.

- Gestión de Credenciales Expuestas: Se documentó la recomendación de rotar la contraseña de aplicación de Gmail empleada por el correo SMTP y las credenciales de desarrollo publicadas en el README.md, con la propuesta de retirarlas de la documentación versionada y conservarlas solo en .env.

- Actualización de Dependencias de Frontend: Se detectó que package-lock.json no se regeneró al incorporar tailwindcss, autoprefixer y postcss en la rama de mejora, por lo que la clave de caché de npm de la integración continua no las refleja; se programó regenerarlo con npm install antes de publicar.

- Puerta de Calidad Local: Se estableció la secuencia previa a cada push: formateo de código con ./vendor/bin/pint y análisis estático con ./vendor/bin/phpstan analyze en nivel 6; se señaló que phpstan/phpstan y phpstan/phpstan-phpunit deben añadirse a require-dev en composer.json, donde todavía no figuran.

Las acciones de limpieza quedaron definidas y preparadas en el árbol local, pendientes de publicarse en el repositorio de desarrollo junto con la rama de mejora. Con las reglas de depuración y la puerta de calidad establecidas, la siguiente semana se atenderá el aseguramiento de la integridad del repositorio: estabilización de la integración continua y esquema de versionado.