## Reporte de Avances Técnicos: Aseguramiento de la Integridad del Repositorio y Versionado (Decimonoveno sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 13 al 19 de julio de 2026. Fase del cronograma: Análisis y control de versiones (semana 4 de 5; fase reprogramada del periodo original 14 de septiembre al 16 de octubre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 17 de julio de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la cuarta semana de la fase de análisis y control de versiones del proyecto NCIEPortal, dedicada al aseguramiento de la integridad del repositorio de desarrollo. Se confirmó el diagnóstico de la falla de la integración continua y se formalizaron sus correcciones pendientes, se revisó la suite de pruebas funcionales de la rama de mejora y se propuso un esquema de etiquetas de versión alineado con los manuales institucionales v1.0, para validar automáticamente el código consolidado antes del despliegue.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas para el aseguramiento del repositorio incluyen:

- Diagnóstico Confirmado de Integración Continua: Se reexaminó la única ejecución del flujo laravel-ci.yml (17 de abril, rama main), confirmando el diagnóstico registrado entonces: composer install terminó con código de salida 2 y los pasos de compilación, phpstan y php artisan test quedaron omitidos, sin reintentos posteriores.

- Causa Precisada y Correcciones Formalizadas: Se precisó que composer.lock fija cinco paquetes que exigen PHP 8.2 (laravel/pint 1.22.1 y componentes symfony 7.2) frente al PHP 8.1 del flujo, y se formalizaron las correcciones pendientes desde mayo: php-version 8.2, extensión pdo_mysql y PHPStan en require-dev.

- Ampliación de Disparadores del Flujo: Conforme al hallazgo de la primera semana de la fase, se propuso incluir Inicio_Mejora en los disparadores del flujo, dado que solo cubre main y la inexistente develop y el commit 9903012 nunca fue validado.

- Inventario de Pruebas Funcionales: Se inventarió la suite de pruebas de la rama de mejora: BasicFlowTest (3), AuthTest (5), ProyectoTest (7) y RbacTest (7), 22 pruebas en total, y se confirmó que ninguna ha sido ejecutada por el flujo, pues este falla antes de llegar a PHPUnit.

- Ajustes Pendientes en las Pruebas: Se registraron dos ajustes pendientes: cinco pruebas de ProyectoTest envían POST a /admin/proyectos, cuando la ruta de alta es /admin/proyectos/create (desajuste detectado en las pruebas por módulo), y una prueba de RbacTest valida /admin aunque admin.index solo exige auth y verified, sin can:.

- Esquema de Etiquetas de Versión: Dado que el repositorio no registra etiquetas ni versiones publicadas, se propuso etiquetar como v1.0 el código base inicial (commit 7005b24), acorde con los manuales institucionales v1.0, y como v1.1 la rama Inicio_Mejora, una vez integrada a main mediante un pull request validado.

El repositorio cuenta con el diagnóstico confirmado de su integración continua, las correcciones formalizadas, un inventario de pruebas con los ajustes documentados y una propuesta de versionado, aunque la integración continua sigue pendiente de corrección. La última semana de la fase cerrará el control de versiones y preparará el despliegue en producción.