## Reporte de Avances Técnicos: Cierre del Control de Versiones y Preparación del Despliegue (Vigésimo sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 20 al 26 de julio de 2026. Fase del cronograma: Análisis y control de versiones (semana 5 de 5; fase reprogramada del periodo original 14 de septiembre al 16 de octubre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 24 de julio de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la quinta y última semana de la fase de análisis y control de versiones del proyecto NCIEPortal, reprogramada del 22 de junio al 26 de julio (originalmente del 14 de septiembre al 16 de octubre). Se consolidó el estado del repositorio de desarrollo como referencia de partida para el despliegue y se definió la estrategia del entorno productivo según la Lista de Requerimientos para Despliegue v1.0 recibida con el proyecto.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones para cerrar la fase y preparar el despliegue incluyen:

- Cierre del Control de Versiones: Continuando con el esquema de versiones propuesto la semana anterior, se consolidó el estado del repositorio Joshua-Velasco/NCIEPortal como referencia de partida: la rama main en el commit ef0e41e e Inicio_Mejora en 9903012, sin fusionar y candidata a la versión 1.1.

- Revisión de Requerimientos de Despliegue: Se retomó la lista v1.0, contrastada en el diagnóstico de abril, como lista de verificación del despliegue: Ubuntu 22.04 LTS, PHP 8.1 o superior (15 extensiones), Composer 2, Node.js 18 LTS, MySQL 8, 2 vCPU/4 GB/40 GB SSD mínimos y puertos permitidos 22 y 80.

- Restricciones Operativas y de Seguridad: Del mismo documento se incorporaron las restricciones operativas: php artisan serve prohibido en producción, en favor de un servidor web dedicado que apunte a public/; puerto 3306 sin exponer; .env fuera del control de versiones con permisos chmod 600, y php artisan key:generate tras instalar.

- Vacíos Identificados en el Documento: Se confirmó que la lista no define HTTPS (puerto 443) ni dominio, y se añadió que tampoco fija variables de entorno ni procedimiento paso a paso; además, difiere PostgreSQL y el servidor web definitivo a una versión futura. Estos vacíos pasan a la siguiente fase.

- Decisión Técnica del Entorno Productivo: Se definió preparar un entorno productivo contenerizado (stack Docker) y reproducible con NGINX, PHP-FPM 8.2 y PostgreSQL 16, anticipando la versión futura prevista por el documento y aprovechando que el código no contiene SQL crudo ni funciones propias de MySQL.

- Documentación de Arranque: Se revisó el README.md del repositorio como guía de arranque: inicio rápido, despliegue con Laravel Sail para el equipo de pruebas (./vendor/bin/sail up -d y sail artisan migrate --seed) y apartado de credenciales de desarrollo, cuyos valores no se transcriben.

Concluye la fase de análisis y control de versiones conforme al calendario reprogramado, con el repositorio como referencia documentada y los requerimientos de despliegue contrastados con la estrategia contenerizada. El 27 de julio inicia la implementación en entorno de producción, prevista originalmente para el 16 de octubre.