## Reporte de Avances Técnicos: Diseño del Entorno de Producción Contenerizado (Vigesimoprimer sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 27 de julio al 2 de agosto de 2026. Fase del cronograma: Implementación en entorno de producción (semana 1 de 3; fase reprogramada del periodo original 16 de octubre al 8 de noviembre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 31 de julio de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la primera semana de la fase de Implementación en entorno de producción, programada originalmente del 16 de octubre al 8 de noviembre y adelantada al 27 de julio. En continuidad con la decisión técnica de la fase anterior, se diseñó la arquitectura contenerizada que sustituirá al esquema Apache/MySQL de la primera versión: se definieron los servicios Docker, las imágenes base, la configuración del servidor web y la plantilla de variables de entorno de NCIEPortal.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas para el diseño del entorno contenerizado incluyen:

- Topología de Servicios Docker: Se definió docker-compose.yml con cuatro servicios: app (PHP-FPM), nginx, db (PostgreSQL) y node (node:20-alpine), este último asignado al perfil assets para ejecutar npm run build cuando se requiera. El servicio app solo se inicia cuando db reporta un estado saludable.

- Imagen de la Aplicación: Se elaboró docker/php/Dockerfile a partir de php:8.2-fpm-alpine, con las extensiones pdo_pgsql, bcmath, zip y opcache, además de Composer 2. Se fijó PHP 8.2 porque composer.lock resuelve paquetes que lo exigen, como laravel/pint 1.22.1 y componentes symfony 7.2.

- Configuración del Servidor Web NGINX: Se creó docker/nginx/default.conf para nginx:1.27-alpine, publicado en el puerto 8080 del equipo, con raíz en public/, reenvío FastCGI a app:9000, client_max_body_size de 20M, ocultamiento de la cabecera X-Powered-By y bloqueo del acceso a archivos ocultos, salvo .well-known.

- Servicio de Base de Datos: Se configuró db sobre postgres:16-alpine con la base ncie, el volumen pgdata y comprobación de salud mediante pg_isready cada 5 segundos. Se fijó POSTGRES_INITDB_ARGS con codificación UTF8 e intercalación ICU es-MX, para que acentos y eñes se ordenen igual que con utf8mb4_unicode_ci en MySQL.

- Plantilla de Variables de Entorno: Se generó .env.docker como plantilla de configuración del stack Docker: DB_CONNECTION=pgsql, DB_HOST=db, DB_PORT=5432 y APP_URL=http://localhost:8080, junto con caché y sesión en archivos (file) y cola síncrona (sync). APP_KEY y MAIL_PASSWORD se dejaron vacíos deliberadamente, para completarse en cada instalación.

- Validación Sintáctica del Stack: Se verificó sin errores la sintaxis de la composición mediante docker compose config --quiet sobre los cuatro archivos creados. Los contenedores siguen sin iniciarse: la puesta en marcha, la instalación de dependencias y las migraciones se reservan para las semanas siguientes de la fase.

La infraestructura contenerizada queda definida y validada sintácticamente, con cuatro servicios declarados, imágenes base fijadas y plantilla de variables preparada, sin modificar el código de la aplicación ni la base de datos vigente. Durante la siguiente semana se abordarán la migración de la base de datos a PostgreSQL y el ajuste de las variables de entorno productivas.