## Reporte de Avances Técnicos: Migración de MySQL a PostgreSQL y Configuración Productiva (Vigesimosegundo sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 3 al 9 de agosto de 2026. Fase del cronograma: Implementación en entorno de producción (semana 2 de 3; fase reprogramada del periodo original 16 de octubre al 8 de noviembre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 7 de agosto de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la segunda semana de la fase de implementación en entorno de producción del proyecto NCIEPortal, centrada en la migración de MySQL a PostgreSQL 16 y en la configuración productiva. Se analizó la portabilidad del código Eloquent y de las migraciones, se retomaron las diferencias documentadas en mayo, se definió la estrategia de traslado y se revisaron las variables productivas y los requisitos de seguridad del despliegue.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas para la migración del motor y la configuración productiva incluyen:

- Revisión de Compatibilidad del Código: Se revisó el directorio app/ sin hallar consultas SQL directas ni funciones propias de MySQL (DB::raw, GROUP_CONCAT, DATE_FORMAT); se determinó que las 20 migraciones, incluida la de spatie/laravel-permission, pueden ejecutarse sin cambios en PostgreSQL 16 y generar las 24 tablas.

- Registro de Diferencias de Comportamiento: Se retomaron los siete puntos documentados al cierre de la fase de base de datos y se tabularon como diferencias de comportamiento entre motores: correos sensibles a mayúsculas, listados sin ORDER BY en 14 controladores, enum como varchar con CHECK, fecha_nacimiento como cadena, secuencias desincronizadas, migración password_resets duplicada y la errata feha_inicio en CursoController.php.

- Propuestas de Ajuste para Portabilidad: En continuidad con la fase de base de datos, se confirmó la vigencia de las soluciones ya propuestas en mayo, aún sin aplicar: índice único sobre lower(email), orderBy en los listados, tipo como string(20), fecha_nacimiento como date y retiro de la migración duplicada.

- Estrategia de Traslado de Datos: Se definió el procedimiento de traslado, aún no ejecutado: crear el esquema con php artisan migrate --seed, copiar solo los registros de MySQL con pgloader (data only, reset sequences), reajustar las secuencias con el procedimiento setval definido en mayo y ejecutar php artisan permission:cache-reset.

- Configuración de Variables Productivas: Sobre la plantilla .env.docker se revisaron las variables dependientes del entorno: APP_ENV y APP_DEBUG, pendientes de ajustar para producción; APP_URL; DB_* hacia el servicio db de PostgreSQL por el puerto 5432, y el correo SMTP mediante smtp.gmail.com:587 con TLS.

- Requisitos de Seguridad del Despliegue: Conforme a la Lista de Requerimientos para Despliegue v1.0, .env se excluye del control de versiones con permisos chmod 600 y APP_KEY se genera por instalación; al no definirse HTTPS ni dominio, la terminación TLS se anotó como requisito pendiente para NGINX.

El código queda evaluado como portable a PostgreSQL, con las diferencias tabuladas, la estrategia de traslado definida y las variables productivas revisadas. En la última semana de la fase se levantará el stack Docker completo con docker compose, se ejecutarán las migraciones sobre el nuevo motor y se validará el despliegue.