## Reporte de Avances Técnicos: Despliegue del Sistema Actualizado y Validación del Entorno (Vigesimotercer sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 10 al 16 de agosto de 2026. Fase del cronograma: Implementación en entorno de producción (semana 3 de 3; fase reprogramada del periodo original 16 de octubre al 8 de noviembre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 14 de agosto de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la tercera y última semana de la fase de Implementación en entorno de producción, que concluye el 16 de agosto conforme al calendario reprogramado. Tras la configuración productiva de la semana anterior, se levantó el stack Docker de NCIEPortal (NGINX 1.27, PHP-FPM 8.2 y PostgreSQL 16), se instalaron las dependencias, se creó el esquema con las migraciones de Laravel y se validó el servicio en http://localhost:8080; se documentó el procedimiento de arranque.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas para la puesta en marcha del entorno de producción incluyen:

- Cambio de Configuración de Entorno: Se respaldó el archivo .env de XAMPP como .env.xampp.backup y se sustituyó por la plantilla .env.docker preparada previamente (cp .env.docker .env); la variable APP_KEY se completó mediante php artisan key:generate dentro del contenedor.

- Construcción y Arranque del Stack: Con docker compose up -d --build se construyó la imagen de PHP-FPM definida en docker/php/Dockerfile (php:8.2-fpm-alpine) y se iniciaron los contenedores ncie_app, ncie_nginx y ncie_db; la comprobación de salud de este último (pg_isready) condiciona el arranque de app.

- Dependencias y Creación del Esquema: Dentro del servicio app se ejecutaron composer install y php artisan migrate --seed; este último aplicó las 20 migraciones (24 tablas) en PostgreSQL y cargó los 5 roles, los 105 permisos y el usuario administrador mediante RoleSeeder y DatabaseSeeder.

- Compilación y Permisos de Escritura: Se compilaron los recursos de Vite con docker compose --profile assets run --rm node, lo que generó public/build/manifest.json; se retiró el marcador public/hot y se asignaron permisos de escritura a storage/, bootstrap/cache/ y public/uploads/fotos/.

- Validación del Despliegue: Se comprobó la portada pública en http://localhost:8080, la respuesta 200 de /login, la redirección 302 de /admin hacia /login sin sesión, el bloqueo 403 de /.env por la regla de archivos ocultos de NGINX y la entrega de recursos desde public/build.

- Verificación de Versiones en Ejecución: Mediante php artisan about se confirmó el entorno resultante: Laravel 10.48.29 sobre PHP 8.2 con conexión pgsql a PostgreSQL 16, en concordancia con composer.lock y las imágenes declaradas en docker-compose.yml.

- Documentación de Operación: Se redactó la guía de arranque diario (docker compose up -d) y de instalación desde cero, con los comandos docker compose logs -f, php artisan tinker, psql -U ncie ncie y docker compose down; se advierte que down -v elimina el volumen pgdata.

Con esta semana concluye la fase de Implementación en entorno de producción: el sistema queda operativo y documentado sobre el stack Docker de referencia. A partir del 17 de agosto (originalmente 9 de noviembre) inicia la fase de Monitoreo de pruebas en producción, orientada a detectar errores y verificar la estabilidad.