## Reporte de Avances Técnicos: Inicio del Monitoreo de Pruebas en el Entorno de Producción (Vigesimocuarto sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 17 al 23 de agosto de 2026. Fase del cronograma: Monitoreo de pruebas en producción (semana 1 de 3; fase reprogramada del periodo original 9 al 30 de noviembre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 21 de agosto de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la primera semana de la fase de Monitoreo de pruebas en producción, adelantada del 9 de noviembre al 17 de agosto. Sobre el stack Docker se definió el plan de aseguramiento de calidad a partir de la Bitácora de Pruebas v1.0, se reprodujeron, con apoyo de los registros, defectos de rutas y diferencias de comportamiento propias de PostgreSQL, se corrigió el acceso del administrador sembrado y se comprobó la conexión externa a la base de datos.

### 2. Actividades Realizadas

Las actividades ejecutadas durante la primera semana de monitoreo comprenden:

- Definición del Plan de Pruebas: Se adoptó como guía la Bitácora de Pruebas v1.0 (NCIE_Bitácora_de_Pruebas_V1.pdf, 39 casos en 8 módulos: DEP, SEC, USR, ARE, ACD, PRJ, PST y UIX) para ejecutar sus casos sobre el stack Docker y atender sus 5 casos rechazados y 2 parciales.

- Revisión de Registros en Pruebas: Durante la ejecución de los escenarios se revisaron docker compose logs nginx app db y storage/logs/laravel.log, cuyas entradas con la ruta /var/www/html permitieron asociar cada fallo observado con la excepción lanzada dentro del contenedor.

- Reproducción de Errores 500: Con sesión de administrador se reprodujo que POST /mark-as-read devuelve error 500 por la sintaxis de cadena PostController@markNotification en routes/web.php:213, y que GET /admin/proyecto_gestores/{id}/edit falla porque las líneas 188-189 usan el nombre del permiso como middleware sin el prefijo can: (defectos ya documentados).

- Diferencias de Comportamiento sobre PostgreSQL: Se confirmó que, sobre PostgreSQL, el inicio de sesión y el buzón de sugerencias (SugerenciaController.php) comparan el correo distinguiendo mayúsculas, que 14 controladores listan con all()/get() sin orderBy y que /areas/{id} con un identificador no numérico produce el error de tipo SQLSTATE[22P02] en WebController.php.

- Corrección del Acceso al Panel: El middleware verified de la ruta /admin (routes/web.php:58) bloqueaba al administrador sembrado por carecer de correo verificado; se actualizó email_verified_at en la base de datos y se ajustó DatabaseSeeder.php para que el administrador se cree verificado desde la siembra.

- Conexión Externa a PostgreSQL: Se comprobó con psql que el puerto 5432 publicado por el contenedor ncie_db acepta conexiones a través del anfitrión con autenticación scram-sha-256 (pg_hba.conf), lo que permite la inspección de tablas y registros desde un cliente gráfico durante las pruebas.

El stack Docker se mantuvo operativo durante la ejecución de los casos de prueba; los defectos reproducidos se documentaron con su ubicación en el código y se resolvió el acceso del administrador al panel de administración. La siguiente semana se cargarán datos de demostración en PostgreSQL y se presentarán los resultados al gestor del proyecto.