## Reporte de Avances Técnicos: Pruebas con Datos de Demostración y Presentación de Resultados (Vigesimoquinto sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 24 al 30 de agosto de 2026. Fase del cronograma: Monitoreo de pruebas en producción (semana 2 de 3; fase reprogramada del periodo original 9 al 30 de noviembre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 28 de agosto de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la segunda semana de la fase de monitoreo de pruebas en producción de NCIEPortal. Se consolidó la documentación técnica, se reubicó el proyecto en un volumen SSD verificado, se cargaron datos de demostración con un seeder reejecutable y se modernizó la interfaz para la junta de resultados del 27 de agosto. Se formalizó el stack Docker local como referencia y se inició la auditoría de cumplimiento frente a los manuales v1.0 y al repositorio de desarrollo.

### 2. Actividades Realizadas

Las actividades ejecutadas durante la semana incluyen:

- Consolidación de Documentación Técnica: Se consolidaron INFO.md (stack, roles, módulos, modelo de datos, observaciones y arranque con Docker) y DOCUMENTACION.md (accesos, 18 opciones del panel de administración por rol, requisitos con y sin Docker, dependencias, guía de migración de LAMP a Docker y 7 hallazgos de compatibilidad MySQL–PostgreSQL).

- Reubicación en SSD: Se trasladó el proyecto a un volumen SSD (APFS) verificado mediante diskutil verifyVolume y pruebas de escritura y lectura (1 y 8 GiB) con comprobación de integridad; allí se reconstruyó el stack Docker y se recompilaron los recursos estáticos (npm ci, npm run build).

- Carga de Datos de Demostración: Se creó database/seeders/DemoSeeder.php, reejecutable (limpia previamente el dominio), que siembra 7 áreas, 7 gestores con horario, 3 administrativos, 12 alumnos, 4 usuarios de comunidad, 10 cursos con fechas relativas, 49 inscripciones, 8 proyectos con foto, 10 presupuestos, 4 avisos y 70 notificaciones.

- Modernización de la Interfaz: Para la junta del 27 de agosto se alinearon las pantallas de acceso con la portada pública (ncie-auth.css), se añadieron una capa de diseño sobre esta (ncie-landing.css) y un tema del panel (ncie-admin.css) con tablero rediseñado; se ajustó form-group en 37 vistas de formularios.

- Validación por Rol y Entorno: Con las cuentas de demostración se recorrió el panel como alumno, gestor, administrativo y usuario, verificando /mis-cursos (alumno: 5 cursos; usuario: 3) y /mis-proyectos (4 proyectos). El 27 de agosto se descartó formalmente Hostinger; el stack Docker local queda como referencia.

- Inicio de la Auditoría: Se inició la auditoría de cumplimiento frente a los tres manuales v1.0 y al repositorio Joshua-Velasco/NCIEPortal mediante php artisan about, migrate:status (20 migraciones aplicadas), pruebas HTTP autenticadas, composer audit (38 avisos en 13 paquetes) y npm audit (10 avisos, solo en devDependencies).

El sistema opera en el stack Docker local con datos de demostración para los cinco roles y documentación consolidada; la auditoría sigue en curso. La última semana del servicio se dedicará a verificar la estabilidad, cerrar la auditoría y entregar el paquete final al gestor del proyecto.