## Reporte de Avances Técnicos: Verificación Final de Estabilidad y Entrega del Proyecto (Vigesimosexto sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2026. Fase del cronograma: Monitoreo de pruebas en producción (semana 3 de 3; fase reprogramada del periodo original 9 al 30 de noviembre al continuar el trabajo durante el periodo vacacional). Fecha del reporte: 4 de septiembre de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la última semana de la fase de monitoreo de pruebas en producción (prevista originalmente del 9 al 30 de noviembre), con la que concluye el servicio social el 5 de septiembre de 2026. Se realizó la verificación final de estabilidad del Sistema NCIE sobre el stack Docker, se consolidaron los resultados de la auditoría de cumplimiento iniciada la semana anterior y se entregaron al gestor la documentación técnica (INFO.md, DOCUMENTACION.md, README.md) y la relación de pendientes.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas para el cierre del monitoreo y la entrega del proyecto incluyen:

- Verificación Final del Stack Docker: Mediante docker compose ps se comprobó que los servicios nginx, app y db permanecen operativos y, con php artisan migrate:status, que las 20 migraciones siguen aplicadas; los datos de demostración conservan 27 usuarios en 5 roles.

- Registro de Errores al Cierre: Al continuar la observación de storage/logs/laravel.log iniciada con el monitoreo, se confirmó que sus 15 entradas generadas en el stack Docker corresponden solo a hallazgos documentados (ruta /mark-as-read, edición de proyecto_gestores e identificadores inexistentes o no numéricos en /areas/{id}), sin incidencias nuevas.

- Resultados de la Auditoría: La revisión frente al Manual Técnico (arquitectura y modelo de datos) y la Bitácora v1.0 arrojó 77 puntos evaluados: 41 cumplen, 19 parcialmente, 9 no cumplen, 5 no aplican y 3 divergen por el cambio a PostgreSQL y el stack Docker no descrito.

- Contraste con la Bitácora: De los cinco casos rechazados en la Bitácora v1.0, SEC-09, USR-03, ACD-06 y PST-02 siguen sin resolverse en el código. UIX-04 quedó aclarado: el botón de reportes existe como desplegable de DataTables en los 15 listados del panel de administración, con exportación en cliente.

- Relación de Pendientes Técnicos: Se documentó para el gestor la relación de correcciones pendientes: rutas con middleware sin prefijo can:, ruta /mark-as-read, errata feha_inicio en CursoController, normalización de fecha_nacimiento y correos, límite de peticiones en autenticación, cupo de cursos, edición de avisos y rotación de credenciales.

- Repositorio y Documentación: El árbol local difiere del repositorio Joshua-Velasco/NCIEPortal en 51 archivos; docker/, DemoSeeder.php y la interfaz reciente siguen sin versionarse, la integración continua permanece pendiente de ajuste a PHP 8.2 y el Manual Técnico requiere actualizarse conforme al stack Docker.

Con esta semana concluye formalmente el servicio social: las diez fases del Plan de Trabajo se cubrieron entre el 5 de marzo y el 5 de septiembre de 2026, gracias a la continuidad durante el periodo vacacional. El Sistema NCIE queda operativo en el stack Docker local y documentado para su continuación.