## Reporte de Avances Técnicos: Organización del Código y Diagnóstico Inicial de la Arquitectura (Segundo sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 16 al 22 de marzo de 2026. Fase del cronograma: Organización de código y análisis de arquitectura (semana 1 de 3). Fecha del reporte: 20 de marzo de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la primera semana de la fase de organización de código y análisis de arquitectura del proyecto NCIEPortal. Con el entorno local operativo, el trabajo se concentró en levantar un inventario técnico del código base recibido, identificar los componentes del stack del sistema y contrastar lo documentado en el Manual Técnico v1.0 con la estructura real del proyecto, como base para la revisión de patrones de diseño y flujo de datos.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas durante esta semana de auditoría técnica sobre la estructura existente incluyen:

- Inventario del Código Base: Se cuantificó la estructura del proyecto Laravel 10 (laravel/framework ^10.10): 26 archivos de controlador (20 de dominio y 6 de autenticación), 14 modelos Eloquent, 20 migraciones que crean 24 tablas y 99 vistas Blade (58 en admin/).

- Rutas y Control de Acceso: Se revisó routes/web.php (214 líneas), que define 115 rutas con verbo HTTP (72 GET, 18 POST, 12 PUT y 13 DELETE), y se identificó spatie/laravel-permission como base del esquema de autorización, con 5 roles y 105 permisos cargados mediante RoleSeeder.

- Stack de Autenticación y Frontend: Se documentó el uso de laravel/ui (verificación de correo obligatoria), de laravel/sanctum (instalado sin uso más allá de /api/user) y de Vite 5 con Bootstrap 5 y Sass, empleado solo por dos layouts; el panel de administración se apoya en recursos estáticos.

- Catalogación de Recursos Estáticos: Se inventarió el directorio public/: AdminLTE 3.2 en public/dist y 60 plugins en public/plugins (incluido DataTables con exportación), la plantilla Medilab en public/assets para la portada pública y FullCalendar 6.1.18 con la localización es para el calendario de cursos.

- Lectura del Manual Técnico v1.0: Se estudió el documento de 19 páginas (arquitectura MVC en capas, 4 módulos del modelo de datos, despliegue en 9 pasos con Ubuntu, Apache y MySQL) y se detectaron discrepancias iniciales: nombra 15 tablas frente a las 24 del código y no enumera los roles.

- Alineación del Entorno Personal: Se confirmó el acceso al repositorio institucional NCIE-2026/NCIEPortal y se cotejó el equipo personal (MacBook Air, Apple Silicon, macOS) con la lista de recursos del plan de trabajo: PHP 8.2, Composer 2, Node.js LTS y cliente de base de datos.

Concluido el inventario, el proyecto cuenta con un mapa de módulos que relaciona rutas, controladores, modelos y vistas de cada área funcional del sistema, junto con las primeras observaciones sobre la documentación recibida. Este panorama permite abordar en la siguiente semana la revisión de patrones de diseño, la protección de rutas y el flujo de datos.