## Reporte de Avances Técnicos: Análisis de Patrones de Diseño y Flujo de Datos del Sistema (Tercer sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 23 al 29 de marzo de 2026. Fase del cronograma: Organización de código y análisis de arquitectura (semana 2 de 3). Fecha del reporte: 27 de marzo de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la segunda semana de la fase de análisis de arquitectura del proyecto NCIEPortal. Como continuación del inventario técnico, se revisaron la aplicación del patrón MVC en el flujo de peticiones, el esquema de autorización por rutas, los flujos de autenticación y notificación y las reglas de negocio de los controladores, y se generó el primer registro formal de hallazgos sin modificar el código base.

### 2. Actividades Realizadas

Las actividades de análisis ejecutadas durante la semana incluyen:

- Revisión del Flujo MVC: Se trazó el recorrido de una petición desde routes/web.php hasta las vistas Blade y se verificó la separación entre rutas, middleware, controladores y modelos Eloquent; app/Http/Middleware contiene solo los nueve middlewares estándar de Laravel 10 y app/Http/Kernel.php únicamente añade el alias throttle.verification.

- Autorización por Rutas: Se verificó que 101 de las 115 rutas con verbo HTTP aplican la cadena auth, verified y can:<nombre de ruta>, con permisos sembrados mediante spatie/laravel-permission y el menú lateral del panel de administración filtrado con @can; se identificaron las 14 rutas fuera de ese esquema.

- Flujos de Autenticación y Notificación: Se comprobó que el registro exige aceptar los términos, asigna el rol usuario y obliga a verificar el correo, y que LoginController redirige a /admin; se trazó el flujo de notificaciones PostEvent, PostListener y PostNotification (canal database) y el buzón de sugerencias mediante SugerenciaMail.

- Análisis de Reglas de Negocio: Se revisaron las validaciones de AsignacionController (duplicados y solapamiento de fechas y horas entre cursos del mismo gestor), InscripcionController (cursos iniciados hace más de dos días, duplicados y conflictos de fechas y horarios) y HorarioController (un solo horario por gestor, de lunes a viernes).

- Hallazgos en Rutas y Middleware: Se documentaron, pendientes de corrección, cinco defectos en routes/web.php: permiso sin prefijo can: en proyecto_gestores (edición y actualización), POST /mark-as-read declarada con sintaxis de cadena, importación del inexistente NotificationController, ruta de reenvío de verificación definida dos veces y calendar-events protegida únicamente con auth.

- Hallazgos en Modelos y Residuos: Se registraron el error tipográfico feha_inicio en CursoController::update, relaciones Eloquent sin columna de respaldo (Gestor::area(), Area::gestores(), Administrativo::curso()) y fecha_nacimiento almacenada como cadena, además de residuos del alojamiento anterior: default1.php, el script Zaraz de Cloudflare en login.blade.php y el marcador public/hot de Vite.

El código base queda analizado en su esquema de autorización, flujos de datos y reglas de negocio, con un primer registro de hallazgos documentados y priorizados, sin alterar el funcionamiento del portal. Estos hallazgos alimentan el plan de mejoras que se consolidará la próxima semana, al cierre de la fase.