## Reporte de Avances Técnicos: Planificación de Escalabilidad y Consolidación del Diagnóstico (Cuarto sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 30 de marzo al 5 de abril de 2026. Fase del cronograma: Organización de código y análisis de arquitectura (semana 3 de 3). Fecha del reporte: 3 de abril de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la tercera y última semana de la fase de Organización de código y análisis de arquitectura del proyecto NCIEPortal. Con base en el inventario y los hallazgos de las semanas previas, se consolidó el diagnóstico en un backlog técnico priorizado, se definieron los estándares de calidad y la estrategia de ramas y pruebas para las fases de desarrollo, y se dimensionó el entorno objetivo a partir de la Lista de Requerimientos para Despliegue v1.0.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas para cerrar el diagnóstico y planificar las fases de desarrollo incluyen:

- Consolidación del Backlog Técnico: Se integraron los hallazgos de las semanas previas en un backlog priorizado, clasificado en los tres frentes del cronograma: Frontend (del 6 al 26 de abril), Backend (del 6 de abril al 6 de mayo) y base de datos (del 7 al 28 de mayo).

- Definición de Estándares de Calidad: Se establecieron como criterios para las fases de desarrollo el formateo del código con laravel/pint, ya presente en composer.json, el análisis estático con PHPStan desde el nivel 5 y las pruebas funcionales con PHPUnit 10; su configuración se aplicará al iniciar la fase de Backend.

- Ramas e Integración Continua: Se planificó un repositorio de desarrollo con main como rama estable y una rama de mejora, además de un flujo de integración continua en GitHub Actions que ejecute la compilación, el análisis estático y php artisan test; su implementación se programó para abril.

- Documentación por Carpeta: Se redactaron en borrador los archivos README.md de app/Http/Controllers, app/Models, routes y resources/views, así como una actualización del ya existente en database, que describen la responsabilidad de cada componente, para su publicación con el repositorio.

- Riesgos Identificados: Se documentaron como riesgos las credenciales en texto plano en .env, el paquete laravel/sanctum instalado sin uso, un composer.lock con paquetes que exigen PHP 8.2 aunque composer.json declara ^8.1, la ausencia de pruebas propias (solo ExampleTest) y 200 archivos de metadatos ._* de macOS.

- Contraste con Requerimientos de Despliegue: Se cotejó la Lista de Requerimientos para Despliegue v1.0 (Ubuntu 22.04 LTS, PHP 8.1+, Composer 2, Node 18 LTS, MySQL 8, 2 vCPU y 4 GB) con el estado del proyecto: la versión mínima de PHP no cubre composer.lock y el documento no define HTTPS.

Cerrado el diagnóstico, el proyecto dispone de un backlog priorizado, estándares de calidad definidos y una estrategia de ramas y pruebas lista para aplicarse. Conforme al cronograma, el 6 de abril iniciará el desarrollo paralelo de las mejoras en el Frontend y el Backend.