## Reporte de Avances Técnicos: Responsividad, Accesibilidad y Cierre de las Mejoras en Frontend (Séptimo sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 20 al 26 de abril de 2026. Fase del cronograma: Implementación de mejoras en el Frontend (semana 3 de 3) y Implementación de mejoras en el Backend (semana 3 de 5). Fecha del reporte: 24 de abril de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la tercera y última semana de la fase de mejoras en el Frontend del proyecto NCIEPortal, en paralelo con la tercera semana de Backend. Se verificó la portada pública rediseñada en distintos anchos de pantalla, se revisaron sus atributos de accesibilidad y se auditó la hoja de estilos resultante, cuyos defectos pendientes de limpieza fueron registrados. En el Backend se revisaron las validaciones de los CRUD y la protección de rutas; las correcciones pendientes quedaron planificadas.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas en esta semana de cierre del Frontend incluyen:

- Responsividad de la Portada: Se comprobó index.blade.php en los puntos de quiebre de 576, 768, 992 y 1200 px de main.css; se verificaron el título del hero con clamp(38px, 7vw, 72px), los títulos de sección a 28 px hasta 768 px y el espaciado reducido del hero en móviles.

- Horarios de Gestores en Móviles: Continuando con el rediseño anterior, se validó que la tabla .custom-gestores-table del parcial cargar_datos_areas.blade.php, cargado vía AJAX desde /areas/{id}, oculte su encabezado en anchos de hasta 768 px y presente cada fila como tarjeta mediante el atributo data-label de cada celda.

- Accesibilidad y Carga de Recursos: Se revisaron el atributo lang="es", el texto alternativo de los tres logotipos institucionales, el rel="noopener noreferrer" de los enlaces a redes sociales, la carga diferida del mapa con loading="lazy", las fuentes con display=swap y las 34 referencias a recursos mediante asset().

- Auditoría de Estilos: Al revisar las 2710 líneas de main.css se detectaron bloques duplicados de galería y pie de página, sombras índigo residuales ajenas a la paleta guinda, clases sin uso (.stat-card, .hero-stats) y una declaración inválida en la animación orb-float, anotados para su limpieza.

- Validaciones del Backend: En el Backend se revisaron las validaciones de los CRUD y las restricciones del esquema: numero_control único en alumnos, modalidad limitada a presencial|en_linea, hora_fin posterior a hora_inicio en cursos y horarios, fecha_fin no anterior a fecha_inicio y tipo de proyecto residencias|servicio_social|propio.

- Planificación de Correcciones en Rutas: Sobre las 101 rutas protegidas con can: identificadas en el diagnóstico de marzo, se planificó la corrección de admin.proyecto_gestores.edit/update, que aplican el permiso sin prefijo, y de POST /mark-as-read, que referencia PostController@markNotification como cadena; ambas correcciones siguen pendientes.

Con estas actividades concluye, conforme al cronograma, la fase de mejoras en el Frontend: queda verificada la portada en distintos anchos y documentada la lista de limpieza de estilos. La fase de Backend continúa en su cuarta semana con la consolidación del modelo de datos y la revisión de controladores.