## Reporte de Avances Técnicos: Consolidación del Modelo de Datos y Optimización de Controladores (Octavo sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 27 de abril al 3 de mayo de 2026. Fase del cronograma: Implementación de mejoras en el Backend (semana 4 de 5). Fecha del reporte: 1 de mayo de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la cuarta semana de mejoras en el backend de NCIEPortal, dedicada a consolidar el modelo de datos y a revisar sus controladores. Se analizaron los 14 modelos Eloquent y sus relaciones frente a las 20 migraciones, se revisó la cobertura de la suite de pruebas de la rama de mejora y se incorporaron al backlog los resultados de la Bitácora de Pruebas institucional (20–27 de abril).

### 2. Actividades Realizadas

Las actividades ejecutadas sobre el modelo de datos y los controladores del sistema incluyen:

- Mapa de Relaciones del Modelo: Se documentaron los 14 modelos: User se especializa 1:1 en Administrativo, Gestor o Alumno mediante user_id, con borrado en cascada; Curso y Gestor se vinculan por gestor_curso; User y Curso, por inscripciones (única por usuario y curso), y Proyecto, por gestor_proyecto y alumno_proyecto.

- Verificación de Integridad Relacional: Se verificaron contra las migraciones las relaciones anotadas en el diagnóstico inicial: Administrativo::curso(), Gestor::area() y Area::gestores() carecen de columna de respaldo, y la relación gestor-área se materializa mediante horarios. Queda como ajuste pendiente la conversión de fecha_nacimiento a date, pues solo User declara $casts.

- Revisión de Controladores: Se revisaron los métodos index() de los controladores para identificar las relaciones consultadas en cada listado y el uso de carga ansiosa mediante with(). Asimismo, se analizó la ruta calendar-events, que filtra con Curso::has('gestores') y alterna siete colores.

- Cobertura de la Suite: Se revisó la cobertura de la suite del 17 de abril (Inicio_Mejora): AuthTest verifica inicio y cierre de sesión, redirección de autenticados y credenciales válidas e inválidas; RbacTest comprueba 200 del administrador en /admin/usuarios, 403 de alumno y gestor y 200 del administrativo en /admin/alumnos.

- Pruebas de Proyectos y Calidad: ProyectoTest cubre listado, alta con y sin imagen, validaciones de nombre y descripcion, baja y 403 del alumno. Se adopta como puerta de calidad del backend la configuración de análisis estático de phpstan.neon en nivel 6 y el formato con laravel/pint.

- Incorporación de la Bitácora Institucional: Se analizó la Bitácora de Pruebas v1.0 (39 casos): 32 aceptados, 2 parciales y 5 rechazados (SEC-09, sin límite de peticiones; USR-03, cambio de rol no reflejado; ACD-06, sin cupo; PST-02, avisos no editables; UIX-04, botón de reportes no visible), incorporados al backlog del backend.

El modelo de datos queda consolidado, con sus ajustes pendientes documentados, y la cobertura de la suite queda registrada como referencia de regresión; los cinco casos rechazados de la bitácora permanecen en el backlog. La próxima semana se cierra la fase de backend el 6 de mayo y se inicia el análisis de la base de datos el 7 de mayo.